МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СТАРОЮВАЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ   СТАРОЮВАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО    ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2018                                                                                                                                  №  23

# с. Старая Ювала  Кожевниковского района Томской области

# О проведении  противопаводковых  мероприятий   на  территории

Староювалинского сельского  поселения в 2018 году

В целях своевременной подготовки территорий поселения,  попадающих в зону пропуска паводковых вод, с целью снижения  экономического ущерба и  предотвращения  чрезвычайных ситуаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  на территории Староювалинского сельского поселения  противопаводковую комиссию в составе:

Архипова Т.В. - председатель  комиссии, Глава поселения;

Литвинов Ю.П. -  заместитель председателя комиссии, начальник ПЧ в с. Старая Ювала  ( по согласованию).

Члены комиссии:

Нелидова Г.П. -  администратор  в с. Хмелевка;

Крутикова Г.Ф.  -  специалист по административной  работе в с. Елгай;

Власкин А.Г. -  житель с. Хмелёвка ( по согласованию);

Германов А.Л. - депутат Совета поселения, пожарный ГПС;

Воробьева М.С.- депутат  Совета поселения, библиотекарь межпоселенческой централизованной библиотечной системы Кожевниковского района;

Осипов А.В.  - врач  Ювалинской ОВП (по согласованию).

2. Утвердить план привлечения транспортных средств для проведения спасательных и аварийно - восстановительных работ в случае подтопления населенных пунктов весенними паводковыми водами согласно приложению 1.

3. Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых вод, очистке территорий улиц от мусора и снега в населенных пунктах  сельского  поселения согласно приложению 2.

4. Назначить Нелидову Г.П. администратора   в  с. Хмелевка ответственным  за подготовку мест размещения  эвакуируемых из зон возможного затопления, определить  порядок их  обеспечения продовольствием, вещевым имуществом, принять меры  по созданию запаса  продовольствия  на период  паводка.

5. Заседание паводковой комиссии проводить не реже одного раза в месяц, в случае возникновения ЧС - немедленно.

6. Постановление Администрации Староювалинского сельского  поселения от 21.03.2017 № 36 «О проведении  противопаводковых  мероприятий   на  территории Староювалинского сельского  поселения в 2017 году» признать утратившим силу.

7. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» порядке и разместить на официальном сайте  Староювалинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.uvala.ru.

8. Настоящее постановление  вступает в силу с даты обнародования.

9. Контроль   исполнения   настоящего   постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                                          Т.В.Архипова

Масюткина К.Г.    41326

Приложение  1 к  постановлению

Администрации Староювалинского  сельского

поселения  от  06.03.2018 № 23

ПЛАН

привлечения   транспортных средств   для проведения спасательных и аварийно - восстановительных

работ       в случае подтопления населенных пунктов весенними водами

1. Для проведения спасательных и аварийно - восстановительных работ в случае катастрофического затопления населенных пунктов   весенне - летними паводковыми водами привлекаются:

| № п.п. | Наименование предприятия | Наименование привлекаемой техники |
| --- | --- | --- |
| 1. | Власкин А.Г., житель с. Хмелёвка | 1 трактор; 1 грузовой автомобиль |
|  | Леонов Николай Иванович, житель с. Хмелёвка | 1-лодка |
|  | Нелидов Сергей Николаевич житель с. Хмелёвка | 1-лодка |
| 2. | МОУ «Елгайская основная общеобразовательная школа» | 1 автобус |
| 3 | ИП «Костенко А.А.» (с. Елгай) | 1 трактор; 1 грузовой автомобиль |
| 4 | Чуев Виктор Сергеевич, житель д. Аптала | 1 трактор; 1 грузовой автомобиль, мотопомпа |
| 5. | КФХ Прокопьевой Г.А. (Старая Ювала) | 2 грузовых автомобиля; 1-трактор погрузчик;1-трактор |
| 6. | ИП Аникин В.М. (Старая Ювала) | 1-трактор; 1 автомобиль для откачки воды |
| 7. | Алейников Ю.И. житель с. Старая Ювала | 1 трактор - ДТ-75 (бульдозер) |
| 8 | Суслов П.А., житель д. Зайцево | 1 трактор - ДТ-75 (бульдозер) |
| 9 | Жадан С.В., житель д. Зайцево | мотопомпа |

Приложение  2 к постановлению

Администрации сельского  поселения

от  06.03.2018  №  23

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по пропуску паводковых вод, очистке территорий  улиц   от снега

и мусора  Староювалинского  сельского  поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнение мест возможного затопления и организация постоянного контроля за развитием паводковой обстановки | до 01.04.2018 | Глава поселения |
| 2. | Проведение совещаний с руководителями предприятий и организаций любых форм собственности об оказании помощи населению в период подготовки к весеннему паводку и пропуска паводковых вод | до 15 марта 2018 года | Глава поселения |
| 3. | Контроль и работа с населением, руководителями организаций по вопросу очистки территорий и улиц от мусора, снега и пропуску паводковых вод | март - апрель | Глава поселения, специалисты Администрации |
| 4 | Подготовить постановление «Об очистке кровель зданий и сооружений от снега», обнародовать его в установленном порядке | февраль | Специалист по управлению делами |
| 5. | Отвод воды с проезжей части дорог, вскрытие водопропускных труб и канав по улицам и на прилегающих территориях к домам, проверка ливневых канализаций | в паводковый период | Администрация сельского поселения, собственники домов |
| 6 | Подготовить резервный жилой фонд для размещения населения, эвакуируемого из зон возможного затопления | март-май | Администрация поселения |
| 7 | Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья, мерах безопасности и правилах поведения у водоемов в этот период. Проведение подворного опроса жителей в зонах вероятного подтопления о необходимости их эвакуации, создание условий для их расселения | март-май | Специалисты Администрации, противопаводковая комиссия |
| 8 | Проверка состояния гидротехнических сооружений, осуществление контроля за их состоянием, обеспечение готовности к безаварийному пропуску паводковых вод | до 01.04.2018 | Глава поселения, специалисты |
| 9 | Приведение в порядок площадок временного хранения и сортировки ТБО и подъездных путей к ним | март | Глава поселения |
| 10 | Обеспечение постоянного информирования населения о возможной и складывающейся обстановке в период прохождения весеннего паводка | В паводковый период | Противопаводковая комиссия |
| 11 | Назначить ответственными за предоставление донесений об оперативной обстановке по паводку Главе поселения | ежедневно 9.00час. | Нелидова Г.П. Крутикова Г.Ф. |