МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СТАРОЮВАЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЮВАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2015					                                                                  №   21

село Старая Ювала Кожевниковский район Томская область

Об  утверждении плана  мероприятий по благоустройству  Староювалинского

сельского   поселения на 2015 год

В соответствии  с Уставом  Староювалинского сельского поселения,  на основании  закона Томской области от 15.08.2002 № 61-ОЗ «Об основах  благоустройства  территорий городов  и других населенных  пунктов Томской области »,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  план мероприятий  по благоустройству на 2015год  по Староювалинскому сельскому поселению согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном Советом Староювалинского сельского поселения  порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

4. Контроль  за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  поселения							                 В.Н.Зеленьчуков

В.В.Прокопьева

41326, yuvala@mail.ru

В дело №_______

«       »__________20___г.

_________В.В.Прокопьева

Приложение  к  постановлению

Администрации Староювалинского

сельского поселения

ПЛАН                                     от  04.03.2015   №  21

| №п/п | Наименование мероприятий | срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести собрания граждан о проведении двухмесячника по благоустройству | апрель | Зеленьчуков В.Н. Прокопьева В.В. специалисты |
| 2 | Совместно со школой организовать помощь в уборке территорий престарелым гражданам, оказать помощь в ремонте ограждений малоимущим пенсионерам | май- сентябрь | директоры школ, Левкина Т.А. |
| 3 | На территории школ, ДК разбить цветники, обновить ограждения | май-июнь | директоры школ, ДК |
| 4 | Провести субботники по очистке кедрача и берега реки от мусора с привлечением школьников | май-июнь | Крутикова Г.Ф.. Карасев В.А., директоры школ |
| 5 | Провести косметический ремонт памятников погибшим воинам в ВОВ | май | Зеленьчуков В.Н. администраторы, директора школ |
| 6 | Очистка улиц от мусора и вывоз на объекты размещения ТБО, сбор и вывоз ТБО по заявкам населения, установка контейнеров для сбора мусора в количестве 15шт. | в течение лета | Зеленьчуков В.Н. администраторы |
| 7 | Организация очистки объектов размещения ТБО | по мере необходимости | Зеленьчуков В.Н. |
| 8 | Провести субботники по очистке кладбищ от мусора, выполнить ремонт ограждения кладбищ | май, июнь | Зеленьчуков В.Н. администраторы |
| 9 | Проводить работу по организации субботников для поддержания чистоты и порядка на территории сел, заключить договоры на общественные работы с безработными | в течение лета | Прокопьева В.В. администраторы |
| 10 | Оформить стенд с информацией о ходе выполнения мероприятий по благоустройству. | май-сентябрь | Прокопьева В.В. администраторы |
| 11 | Провести работу с предпринимателями о соблюдении правил благоустройства: уборка территории, разбивка клумб, установка контейнеров для мусора и его вывоз | май-июнь | Зеленьчуков В.Н Предприниматели |
| 12 | Разбить цветники и клумбы на территории поселения в количестве 15шт. | май-июнь | Зеленьчуков В.Н. администраторы |

мероприятий  по благоустройству  в населенных пунктах Староювалинского

сельского поселения на 2015год

| 13 | Организовать работы по уборке бурьянов на земельных участках заброшенных усадьб, представляющих пожароопасную обстановку | в течение лета | Зеленьчуков В.Н. администраторы |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Провести грейдирование дорог с грунтовым покрытием в д.Аптала, с.Старая Ювала, с.Елгай | май-июнь | Зеленьчуков В.Н. администраторы |
| 15 | Выполнить ремонт дорог с твердым покрытием: - ямочный ремонт дорог (с.Старая Ювала-Ульяновская, Советская;с.Хмелёвка-Советская; с.Елгай- Школьная; с.Зайцево – Кооперативная); д.Новая Ювала- ул.М-Горького, ул.Новая Жизнь | В течение лета | Зеленьчуков В.Н |
| 16 | Отремонтировать ограждение стадиона и проводить регулярное скашивание травы | июнь, по мере необходимости | Зеленьчуков В.Н. |
| 17 | Провести ремонт спортивных площадок в с.Хмелёвка, с.Елгай | июнь | Зеленьчуков В.Н. |
| 18 | Создание малых архитектурных форм в с.Старая Ювала | Май-июнь | Зеленьчуков В.Н., руководители учреждений |
| 19 | Создание газонов в с.Старая Ювала, с.Зайцево, с.Елгай, с.Хмелёвка | май-июнь | Зеленьчуков В.Н. администраторы |
| 20 | Организовать посадку деревьев и кустарников совместно со школами и ДК в с.Зайцево(школа), с.Старая Ювала (парк) | май-июнь | Зеленьчуков В.Н. директоры школ, ДК |
| 21 | Проводить контрольные планерки по вопросам благоустройства | еженедельно | Зеленьчуков В.Н. |
| 22 | Освещать ход благоустроительных работ в газете «Знамя Труда» | постоянно | Зеленьчуков В.Н., администраторы |
| 23 | Организовать работу комиссии по благоустройству (проведение совместных рейдов с общественностью) | в летний период | Прокопьева В.В., администраторы |
| 24 | Решить вопрос на собрании Совета поселения об ответственности депутатов за ходом благоустройства на закрепленных за ними участках | май | Председатель Совета поселения |